ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Khoa/Bộ môn: ............................................................

DỰ ÁN KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

Test Plan

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Hệ thống kiểm thử | ANYN – website PHP/MySQL (gallery bot, ideas, commission, gem shop, community) |
| Phiên bản tài liệu | 1.0 |
| Người lập | Thái Hoàng Minh – QA Lead / Test Manager |
| Ngày lập | 06/10/2026 |
| Nhóm thực hiện | Nhóm [05] – đề tài: Kiểm thử website ANYN |

# Mục Lục

Mục Lục	2

1. Giới thiệu	2

1.1 Mục đích	2

1.2 Tài liệu tham chiếu	2

2. Phân tích hệ thống	2

2.1 Mô tả và đối tượng sử dụng	2

2.2 Chức năng nghiệp vụ chính	2

2.3 Yêu cầu phi chức năng	3

3. Phạm vi kiểm thử	3

3.1 Trong phạm vi	3

3.2 Ngoài phạm vi	3

4. Chiến lược kiểm thử	4

4.1 Loại kiểm thử	4

4.2 Kỹ thuật thiết kế test case	4

4.3 Test Scenario	4

4.4 Kiểm thử tự động	5

4.5 Kiểm thử phi chức năng	5

4.6 Hồi quy và ưu tiên	5

4.7 Rủi ro sản phẩm nhận diện khi đọc mã	5

5. Môi trường và công cụ	6

6. Tiêu chí kiểm thử	6

6.1 Tiêu chí bắt đầu	6

6.2 Tiêu chí tạm dừng và tiếp tục	6

6.3 Tiêu chí hoàn thành và phát hành	6

7. Quản lý lỗi	7

8. Vai trò và trách nhiệm	7

9. Lịch biểu (15 tuần theo kế hoạch của môn học)	8

10. Rủi ro dự án và biện pháp	8

11. Sản phẩm bàn giao và cấu trúc thư mục nộp	8

12. Phê duyệt	9

# 1. Giới thiệu

## 1.1 Mục đích

Tài liệu này là kế hoạch kiểm thử chính thức của nhóm cho website ANYN: xác định mục tiêu, phạm vi, chiến lược, nguồn lực, môi trường, công cụ, rủi ro và tiêu chí kết thúc. Mục tiêu là phát hiện lỗi chức năng, lỗi phân quyền, lỗi bảo mật cơ bản và vấn đề hiệu năng; có bằng chứng thực thi; và đưa ra kết luận hệ thống đã sẵn sàng phát hành hay chưa.

## 1.2 Tài liệu tham chiếu

- Hướng dẫn đồ án môn Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (giảng viên).

- Mã nguồn anyn_updated.zip.

- Checklist_TestCase_Anyn.xlsx: checklist, scenario, test case, automation, non-functional, bug log, summary, contribution log.

- IEEE 829 (cấu trúc tài liệu) và ISTQB Foundation (thuật ngữ, kỹ thuật thiết kế).

# 2. Phân tích hệ thống

## 2.1 Mô tả và đối tượng sử dụng

ANYN là website viết bằng PHP thuần, cơ sở dữ liệu MySQL truy cập qua PDO, chạy trên XAMPP (khoảng 9.000 dòng, 24 trang). Website là cộng đồng chia sẻ bot nhân vật: xem gallery, chấm điểm, bình luận, gửi ý tưởng, đặt commission, dùng gem mua vật phẩm trong shop, đăng ảnh lên community và theo dõi người dùng khác.

| Vai trò | Quyền chính |
| --- | --- |
| Guest | Xem trang công khai, đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu |
| User | Mọi quyền của Guest, cộng: chấm điểm, bình luận, ideas, commission, shop và gems, upload community, hồ sơ, follow |
| Admin | Mọi quyền của User, cộng: quản lý bot, nhóm ảnh, duyệt community, đổi trạng thái idea, xem thống kê |

## 2.2 Chức năng nghiệp vụ chính

Hệ thống có 52 chức năng (F01–F52) chia thành 11 module. Các chức năng nghiệp vụ chính: (1) tài khoản và phân quyền, (2) gallery và bot, (3) ideas, (4) commission, (5) shop và gems, (6) community gallery, (7) quản trị.

| Mã | Module | Nội dung chính | Số TC |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Tài khoản | Đăng ký, đăng nhập, chống dò mật khẩu, đăng xuất, quên và đặt lại mật khẩu | 12 |
| M2 | Phân quyền | Guest / User / Admin, chặn truy cập trái quyền | 4 |
| M3 | Trang chủ & Tìm kiếm | Trang chủ, gợi ý tìm kiếm, trang giới thiệu | 5 |
| M4 | Gallery & Bot | Danh sách, chi tiết bot, chấm điểm, bình luận, thả tim | 14 |
| M5 | Ideas | Gửi, sửa, xóa, upvote, quy trình trạng thái | 13 |
| M6 | Commission | Tạo yêu cầu, voucher, thanh toán, ảnh minh họa | 10 |
| M7 | Shop & Gems | Điểm danh, nhiệm vụ, mua đồ, khung avatar, giới hạn voucher, image set | 13 |
| M8 | Community Gallery | Xem, upload, reaction, admin duyệt | 9 |
| M9 | Hồ sơ & Follow | Hồ sơ cá nhân, bio, avatar, follow | 2 |
| M10 | Quản trị | Quản lý bot, nhóm ảnh, thống kê | 4 |
| M11 | Phi chức năng | CSRF, XSS, SQLi, upload, bộ lọc nội dung, tương thích, hiệu năng, cấu hình | 14 |

Tổng cộng 100 test case (P1: 72, P2: 23, P3: 5), phủ đủ 52/52 chức năng.

## 2.3 Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: chống CSRF, XSS, SQL injection, upload tệp độc hại, dò mật khẩu; phân quyền chặt.

- Hiệu năng: trang chính tải nhanh, chịu được tải đồng thời mức nhỏ trên máy cục bộ.

- Tương thích: Chrome, Firefox, Edge; desktop và điện thoại.

# 3. Phạm vi kiểm thử

## 3.1 Trong phạm vi

- Kiểm thử chức năng (hộp đen) cho mọi trang trong pages/ và index.php.

- Kiểm thử phân quyền theo ba vai trò.

- Kiểm thử giá trị biên và phân vùng tương đương cho các ô nhập có giới hạn (mật khẩu 8–72 ký tự, username 3–30, tiêu đề 150, nội dung 3000, bio 255, số tiền 0–1000, ảnh tối đa 10 MB).

- Kiểm thử tự động cho 6 luồng quan trọng.

- Kiểm thử phi chức năng: Security và Performance.

- Kiểm thử giao diện, tương thích và hồi quy.

## 3.2 Ngoài phạm vi

- Gửi email thật; thanh toán thật.

- Kiểm thử xâm nhập chuyên sâu; kiểm thử tải quy mô lớn (chỉ tải nhỏ trên localhost).

- Thiết bị và hệ điều hành thật ngoài danh sách ở mục 5.

# 4. Chiến lược kiểm thử

## 4.1 Loại kiểm thử

| Loại test | Mô tả | Số TC |
| --- | --- | --- |
| Chức năng | Luồng chính và luồng ngoại lệ đối chiếu hành vi mong đợi. | 55 |
| Bảo mật | CSRF, XSS, SQL injection, upload tệp độc hại, IDOR, cookie, lộ thông tin. | 26 |
| Phân quyền | Truy cập trái quyền, thao tác trên dữ liệu của người khác. | 8 |
| Biên | Giá trị tại, trên và dưới giới hạn. | 7 |
| Giao diện | Hiển thị, responsive, tương thích trình duyệt. | 3 |
| Hiệu năng | Thời gian tải trang chính. | 1 |

## 4.2 Kỹ thuật thiết kế test case

| Kỹ thuật | Áp dụng cho | Số TC |
| --- | --- | --- |
| Use Case (luồng nghiệp vụ) | Luồng nghiệp vụ chính từ đầu đến cuối theo từng vai trò. | 33 |
| Experience-based (Error Guessing) | Bấm đúp nút mua, mở hai tab, đổi id trên URL, sửa giá trị form bằng DevTools, payload XSS/SQLi. | 28 |
| State Transition | Vòng đời idea (open → in_progress → completed → reopen), commission, duyệt community, token đặt lại mật khẩu, khóa đăng nhập. | 13 |
| Decision Table | Tổ hợp điều kiện: voucher, hạn mức theo tháng, nhiệm vụ gem theo ngày, quyền theo vai trò. | 12 |
| Equivalence Partitioning | Chia dữ liệu thành lớp hợp lệ và không hợp lệ (đăng ký, đăng nhập, form commission, upload). | 7 |
| Boundary Value Analysis | Biên độ dài mật khẩu, username, tiêu đề, số tiền, kích thước ảnh, bio. | 7 |

Nhóm áp dụng 6 kỹ thuật (đề yêu cầu tối thiểu 3).

## 4.3 Test Scenario

12 kịch bản nghiệp vụ tổng quát (đề yêu cầu 8–12), mỗi test case gắn với một scenario:

| Mã | Kịch bản | Chức năng | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| SC01 | Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, phiên | F01–F06 | Guest, User |
| SC02 | Phân quyền Guest / User / Admin | F07 | Mọi vai trò |
| SC03 | Duyệt gallery, tìm kiếm, xem bot | F08–F13, F17 | Guest, User |
| SC04 | Đánh giá và bình luận bot | F14–F16 | User |
| SC05 | Vòng đời ý tưởng (Idea) | F18–F23 | User, Admin |
| SC06 | Đặt Commission và dùng voucher | F24–F28 | User |
| SC07 | Kinh tế gem: điểm danh, nhiệm vụ, mua đồ | F29–F34 | User |
| SC08 | Community: upload, duyệt, reaction | F35–F38 | User, Admin |
| SC09 | Hồ sơ cá nhân và follow | F39–F40 | User |
| SC10 | Quản trị nội dung | F41–F44 | Admin |
| SC11 | Bảo mật ứng dụng | F45–F49, F52 | Mọi vai trò |
| SC12 | Giao diện, tương thích, hiệu năng cơ bản | F50–F51 | Mọi vai trò |

## 4.4 Kiểm thử tự động

Công cụ: Playwright (Python) kết hợp PyTest, chạy trên Chrome, theo mẫu Page Object. Mã nguồn đặt tại thư mục 06_Automation_Test. Tiêu chí chọn: luồng quan trọng, lặp lại nhiều lần, kết quả xác định rõ. Mỗi script chạy ít nhất 3 lần để kiểm tra độ ổn định.

| Mã | TC | Kịch bản tự động | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| AT01 | TC004 | Đăng nhập đúng, kiểm tra vào được trang người dùng | F02 |
| AT02 | TC006 | Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, lần 6 bị khóa tạm thời | F03 |
| AT03 | TC014 | Guest mở các trang admin, bị chặn | F07 |
| AT04 | TC089 | Gửi bình luận chứa <script>, kiểm tra được escape | F46 |
| AT05 | TC036 | Gửi idea hợp lệ, xuất hiện trong danh sách | F18 |
| AT06 | TC064 | Mua vật phẩm khi không đủ gem, báo lỗi, gem không đổi | F31 |

## 4.5 Kiểm thử phi chức năng

Security (10 hạng mục, sheet Non-functional): CSRF, XSS, SQL injection, upload tệp, IDOR/phân quyền, chống dò mật khẩu, cookie và phiên, lộ thông tin cấu hình, token đặt lại mật khẩu, bộ lọc nội dung. Thực hiện thủ công, Postman/curl và DevTools; OWASP ZAP bản baseline là tùy chọn. Chỉ kiểm thử trên localhost của nhóm.

Performance (6 kịch bản): đo thời gian tải các trang chính bằng Lighthouse; kiểm thử tải nhỏ (10, 25, 50 người dùng ảo) cho đăng nhập, gallery và gợi ý tìm kiếm bằng JMeter hoặc Locust. Ngưỡng đề xuất: phản hồi trung bình ≤ 1000 ms, P95 ≤ 2000 ms, lỗi < 1%, điểm Lighthouse Performance ≥ 70.

## 4.6 Hồi quy và ưu tiên

Sau mỗi đợt sửa lỗi, chạy lại các test case liên quan và toàn bộ 6 script tự động. Test case P1 (72 TC) chạy trước: đăng nhập, phân quyền, mua bằng gem, commission, upload, CSRF/XSS/SQLi.

## 4.7 Rủi ro sản phẩm nhận diện khi đọc mã

Các điểm sau là giả thuyết cần kiểm chứng bằng test, chưa phải kết luận lỗi:

- Mua vật phẩm trừ gem rồi mới ghi kho đồ, chưa thấy giao dịch bao quanh: có thể sai số dư khi bấm nhiều lần hoặc lỗi giữa chừng.

- Hạn mức voucher commission tính chung cho cả cửa hàng, chưa rõ có đúng yêu cầu nghiệp vụ không.

- APP_ENV mặc định development nên link đặt lại mật khẩu hiện thẳng trên màn hình.

- Kết nối DB dùng root không mật khẩu; cờ session.cookie_secure đang tắt.

- Bộ lọc nội dung dựa trên danh sách từ khóa, có thể bị lách bằng biến thể.

# 5. Môi trường và công cụ

| Hạng mục | Cấu hình |
| --- | --- |
| Máy chủ | XAMPP (Apache + PHP + MySQL/MariaDB), http://localhost/anyn/ |
| Cơ sở dữ liệu | Tên anyn. Cần dump đầy đủ từ nhóm phát triển (zip chỉ có migration, thiếu bảng nền như users, bots, gallery...) |
| Tài khoản test | guest (không đăng nhập), user01, user02 (kiểm thử IDOR), admin (role = admin) |
| Trình duyệt | Chrome (chính, dùng cho automation), Firefox, Edge |
| Thiết bị | Desktop 1920×1080; giả lập điện thoại 375×667 |
| Công cụ | Excel (test case, bug log), Playwright + PyTest, Chrome DevTools, Postman/curl, Lighthouse, JMeter hoặc Locust, OWASP ZAP (tùy chọn) |
| Quản lý lỗi | Sheet Bug Log trong file Excel (hoặc Jira/Google Sheets nếu nhóm thống nhất) |

# 6. Tiêu chí kiểm thử

## 6.1 Tiêu chí bắt đầu

- Môi trường chạy được, đăng nhập được với ba vai trò.

- Test Plan và checklist được thống nhất.

- Test case P1 đã được QA Lead soát.

## 6.2 Tiêu chí tạm dừng và tiếp tục

Tạm dừng khi có lỗi chặn (không đăng nhập được, trang trắng trên nhiều chức năng) hoặc dữ liệu test bị hỏng. Tiếp tục khi lỗi được sửa hoặc khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu.

## 6.3 Tiêu chí hoàn thành và phát hành

| Tiêu chí | Ngưỡng |
| --- | --- |
| Test case P1 đã thực thi | 100% |
| Tổng test case đã thực thi | ≥ 90% |
| Tỷ lệ Pass trên số đã chạy | ≥ 85% |
| Lỗi Critical còn mở | 0 |
| Lỗi High còn mở | Có giải trình và kế hoạch xử lý |
| Automation | ≥ 5/6 script Pass ổn định qua 3 lần chạy |
| Security | Không còn hạng mục rủi ro Cao ở trạng thái Fail |
| Performance | Trong ngưỡng ở mục 4.5, hoặc có giải trình |
| Độ phủ chức năng | Mọi chức năng F01–F52 có ít nhất 1 test case đã chạy |

# 7. Quản lý lỗi

| Severity | Mô tả | Ví dụ trong ANYN |
| --- | --- | --- |
| Critical | Hệ thống sập, mất hoặc lộ dữ liệu, vượt quyền, chạy được mã độc | User thường vào được trang admin; upload shell chạy được |
| High | Chức năng chính hỏng, không có cách tránh | Mua vật phẩm trừ gem sai; không đăng nhập được |
| Medium | Chức năng phụ hỏng hoặc có cách tránh | Bộ lọc gallery trả sai kết quả |
| Low | Giao diện, chính tả, góp ý | Căn lề lệch trên điện thoại |

| Priority | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| High | Sửa ngay, chặn việc phát hành |
| Medium | Sửa trong đợt hiện tại |
| Low | Có thể hoãn sang đợt sau |

Vòng đời lỗi: New → Open → Fixed → Verified → Closed; nhánh Rejected (không phải lỗi) và Deferred (hoãn). Mỗi lỗi ghi: mã, test case liên quan, bước tái hiện, kết quả thực tế và mong đợi, severity, priority, người báo, người sửa, bằng chứng.

# 8. Vai trò và trách nhiệm

Mọi thành viên đều tham gia thiết kế và thực thi kiểm thử, và đều có thể được hỏi về bất kỳ phần việc nào khi bảo vệ.

| Vai trò | Người phụ trách | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| QA Lead / Test Manager | Thái Hoàng Minh | Điều phối, lập Test Plan, quản lý Contribution Log và tiến độ, bảo đảm cover hết chức năng, tổng hợp Test Summary, slide và demo bảo vệ, review toàn bộ tài liệu |
| Functional Tester 1 | Lâm Hoài An | Test case và thực thi nhóm chức năng 1 (phải cover hết phần được giao) |
| Functional Tester 2 | Nguyễn Phúc Khang | Test case và thực thi nhóm chức năng 2, Security TC, Bug Report |
| Automation Tester | Võ Trường Hải | Xây dựng và chạy 6 script Playwright + PyTest, ghi kết quả |
| Performance/Security Tester | Châu Minh Tuệ | Thực hiện kiểm thử Performance và Security, phân tích kết quả |

Chia nhóm chức năng 1 và 2 theo module: [điền sau khi nhóm thống nhất].

# 9. Lịch biểu (15 tuần theo kế hoạch của môn học)

| Tuần | Công việc | Sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giới thiệu đồ án, chia nhóm | Danh sách nhóm |
| 2 | Chọn hệ thống/đề tài | Project Proposal |
| 3 | Phân tích yêu cầu | Requirement Analysis |
| 4 | Xác định phạm vi kiểm thử | Test Scope |
| 5 | Lập kế hoạch kiểm thử | Test Plan (tài liệu này) |
| 6 | Thiết kế Test Scenario | Test Scenario |
| 7 | Thiết kế Test Case | Test Cases V1 |
| 8 | Review và hiệu chỉnh Test Case | Test Cases V2 |
| 9 | Thực thi kiểm thử | Test Execution Results |
| 10 | Quản lý và theo dõi lỗi | Bug Reports |
| 11 | Automation Testing | Automation Scripts |
| 12 | Performance/Security Testing | Non-functional Test Results |
| 13 | Regression Testing | Regression Results |
| 14 | Tổng hợp và hoàn thiện | Test Summary Report |
| 15 | Bảo vệ đồ án | Slide + Demo |

# 10. Rủi ro dự án và biện pháp

| Rủi ro | Mức | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Thiếu tệp DB đầy đủ nên không dựng được môi trường | Cao | Xin nhóm phát triển bản dump; nếu không có thì tạo lược đồ từ migration và dữ liệu mẫu |
| Thiếu thời gian thực thi hết test case | Trung bình | Chạy P1 trước, theo dõi tiến độ mỗi tuần qua Contribution Log |
| Test case soạn từ đọc mã chưa khớp hệ thống thật | Trung bình | Chạy thử và sửa ở tuần 8 (Test Cases V2); mọi thành viên phải giải thích được test case của mình |
| Script automation không ổn định (flaky) | Trung bình | Dùng chờ có điều kiện, dữ liệu test cố định, chạy lại 3 lần |
| Dữ liệu test bị hỏng sau nhiều lần thử | Trung bình | Sao lưu DB trước mỗi đợt; tài khoản riêng cho từng tester |
| Sự cố khi demo bảo vệ | Trung bình | Quay video dự phòng, chuẩn bị tài khoản và dữ liệu trước |

# 11. Sản phẩm bàn giao và cấu trúc thư mục nộp

Thư mục nộp theo đúng gợi ý của giảng viên:

- Nhom05_KiemThuWebsiteAnyn/

- 01_Project_Proposal/

- 02_Test_Plan/ (tài liệu này)

- 03_Test_Scenario_Test_Case/ (sheet Test Scenario, Test Cases)

- 04_Test_Execution/ (kết quả thực thi, ảnh chụp)

- 05_Defect_Reports/ (sheet Bug Log, bằng chứng)

- 06_Automation_Test/ (mã nguồn, log chạy)

- 07_Nonfunctional_Test/ (sheet Non-functional, báo cáo Lighthouse/JMeter)

- 08_Test_Summary_Report/

- 09_Presentation/

# 12. Phê duyệt

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký / Ngày |
| --- | --- | --- |
| Người lập (QA Lead) | Thái Hoàng Minh |  |
| Giảng viên | Trần Thị Tuyết Vân |  |